# 项目部署实施工作计划

假设T日为合同签订日，以下为项目部署实施工作计划：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施阶段** | **主要实施内容** | **实施时间**  **（日历日）** |
|  | 方案设计 | 明确技术路线、技术框架和技术实现方法，细化具体的建设任务，形成详细的设计文本。 | T+0到T+10 |
|  | 需求分析 | 开展需求分析调研；编制需求调研报告。 | T+11到T+22 |
|  | 系统设计 | 进行系统概要设计和系统详细设计；组织设计评审。 | T+23到T+33 |
|  | 系统开发 | 完成业务指标体系设计开发、系统功能设计开发、系统界面设计开发。 | T+34到T+88 |
|  | 系统测试 | 开展功能测试、性能测试。 | T+89到T+140 |
|  | 系统部署 | 完成系统安装部署、系统培训、系统联调测试。 | T+141到T+182 |
|  | 系统试点运行 | 完成系统试点运行记录和系统优化；试点市州系统对接；试点市州的数据上传。 | T+183到T+183 |

**项目实施进度计划表**

（备注：在项目实际的实施中，以上总体实施进度计划可根据用户需要或项目要求进行调整）